

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento hemos realizado un login funcional con base de datos, junto a algunas funcionalidades básicas del mapa. Estamos actualmente revisando el uso de tokens para guardar el estado de login del usuario. |
| --- | --- |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto.  En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.).  En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| **uso de herramientas, buenas prácticas, conocimientos en bbdd** | creación de la base de datos | conocimiento en bases de datos, tiempo, equipo personal. | 2 horas | Bastián Bouffanais | facilitador:  trabajé haciendo ayudantías en el ramo, por lo que tengo un buen dominio en bases de datos | ajustada | al evaluar cómo están organizados los usuarios, decidimos unificarlos en un único tipo capaz de realizar ambas tareas, lo que generó cambios en la base de datos y aplicación |
| **uso de herramientas, buenas prácticas, conocimientos de desarrollo** | creación de la aplicación | conocimientos en lenguajes y herramientas a utilizar, tiempo, equipo personal | una semana | Bastián Bouffanais - Cristóbal López | facilitador:  poseemos experiencia programando y Bastián cuenta con trabajo en el área de desarrollo, asi que se facilitan ciertas cosas al momento de tener dudas. | ajustada | si bien avanzamos a buen ritmo, tuvimos que ajustar algunas de las áreas a desarrollar, ya que consideramos que hay formas más óptimas de organizar el funcionamiento de la aplicación, principalmente el manejo entre tipos de usuarios y las acciones que podían realizar |
| **uso de herramientas, buenas prácticas, conocimientos acerca del funcionamiento de APIs** | implementación de APIs | conocimientos en APIs, tiempo, equipo personal | una semana | Bastián Bouffanais - Cristóbal López | facilitador:  Bastián en su trabajo tiene que usar APIs, así que tiene cierta experiencia utilizandolas | ajustada | estamos trabajando para implementar las APIs deseadas en el proyecto, también estamos investigando si existen otras que nos puedan servir |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: hasta el momento nos ha facilitado enormemente el desarrollo del plan de trabajo el estar utilizando el mismo stack tecnológico que en mi trabajo (Bastián Bouffanais), ya que me permite practicar y aprender constantemente en un entorno profesional, y facilita consultar con mi equipo de trabajo si tengo alguna duda respecto al desarrollo. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas: de momento el plan de trabajo ha requerido un mínimo de ajustes, principalmente en cómo están organizados los usuarios, los unificamos en un mismo usuario que posee las acciones de ambos, esto ha generado un cambio en la base de datos y en la aplicación.  también estamos viendo la existencia de APIs que cumplan el propósito que queremos de mejor forma.  principalmente referente al inicio de sesion, ya que encontramos una forma más facil de administrarlo |
| --- |
|  |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: de momento hemos retrasado el inicio de diversos modulos, principalmente el comparador, la capacidad de subir propiedades, por parte de la base de datos, no hemos terminado de habilitar la creacion de nuevos usuarios de forma local. Sin embargo estamos analizando la posibilidad de retomar el desarrollo de estos módulos en poco tiempo . También hemos decidido dejar el diseño de la aplicación para el final del desarrollo. |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)