

| **1. Informe final Proyecto APT** |
| --- |
| El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.  A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados. |

| Nombre del proyecto | *Inmobiliapp* |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | *Informática* |
| Competencias | *buenas practicas, administracion de proyectos, desarrollo de códigobn, bases de datos, manejo de APIs* |

| **Contenidos del informe final** | |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | * *Señala qué problema buscó solucionar tu proyecto y su relevancia para el contexto de la profesión. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son:* * *¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera?*   *porque me permite hacer uso de mis conocimientos para desarrollar una solución y posible negocio a una problemática ya existente*   * *¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar?*   *la situación que abordaré se encuentra a nivel de país, ya que se puede utilizar en todo el territorio chileno*   * *¿A quiénes afecta o impacta la situación que abordaste? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.).*   impacta al sector inmobiliario y todas las personas interesadas en buscar un hogar, principalmente personas que ya se encuentren trabajando y en búsqueda de un nuevo hogar   * *¿Cuál fue el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situó?*   alto, ya que al no existir otro proyecto similar, es único en su funcionamiento y próposito |
| 2. Objetivos | * *Objetivo general y específicos.*   *¿Cuál es el objetivo general de tu Proyecto APT? ¿Cuáles son los objetivos específicos de tu Proyecto APT?*  *el objetivo general sería facilitar el encontrar propiedades a la venta o en arriendo, creando una plataforma que facilite encontrarlas*  *específicamente sería en base a 3 objetivos.*   1. *facilitando la visualización del lugar usando una búsqueda mediante un mapa interactivo.* 2. *permitiendo a vendedores y compradores buscar/vender propiedades de forma rápida* 3. *conectando a las personas para expeditar el proceso.* |
| 3. Metodología | * *Metodología utilizada y su pertinencia para cumplir objetivos.*   *¿Qué metodología utilizaste para desarrollar tu Proyecto APT? Describe las fases y procedimientos que llevaste a cabo para ejecutar tu proyecto.*  *Fundamenta, ¿por qué esta metodología era pertinente para cumplir los objetivos planteados?*  *utilizamos la metodología ágil scrum, ya que es la que mas se adecua a nuestro método de trabajo y objetivos. de manera regular tenemos reuniones para coordinar qué haremos hasta la próxima reunión, y nos permite constantemente revisar nuestros avances, planificar y adaptar los tiempos en base al desarrollo del proyecto, además de permitirnos trabajar la aplicación de forma iterativa* |
| 4. Desarrollo | * *Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT.*   *¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT?*  *empezamos con la planificación, documentando qué, cómo y cuándo será realizada nuestra aplicación, luego procedimos con el desarrollo y documentación del proceso*   * *Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT.*   *¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT?*  *nos facilitó enormemente el tener conocimientos previos del desarrollo full stack, también el que Bastián utilice algunas de las tecnologías en su trabajo nos permitió resolver dudas en conjunto con profesionales a medida que iban surgiendo*  *como dificultad, al cambiar de tecnologías para el proyecto tuvimos que aprender nuevas herramientas y sus funcionamientos sobre la marcha*  *¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT?*  *solo a dificultades menores respecto al conocimiento y configuración de las herramientas nuevas de trabajo*   * *Ajustes realizados.*   *¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste?*  *abordamos de buena forma las dificultades, las herramientas nuevas eran bastante similares a algunas que ya conocíamos, lo que nos permitió adaptarnos rápido a su funcionamiento.*  *tuvimos que realizar ajustes a cómo funcionan los usuarios, y por ende, el funcionamiento de algunos aspectos de la aplicación, lo cual al ser hechos en una fase temprana del desarrollo no impactaron en este, reduciendo al mínimo el tiempo invertido en realizarlos* |
| 5. Evidencias | * *Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales.*   *¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final?*  Sentimos que las evidencias que podríamos mostrar son nuestro registro de commits en github, ya que hemos ido avanzando paso a paso con cada aspecto de nuestra aplicación. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | * *Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales.*   *¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura?*  me sirvió para confirmar que me gusta todo lo relacionado al desarrollo de código, así que sí (Bastián)  La creación de aplicaciones web es muy importante en el futuro de la informática, por lo que este trabajo me ha ayudado a aprender mucho en esta área y a las diversas tecnologías que hay para esta. Mis intereses se mantienen similares, pero ahora estoy considerando desenvolverme en esta área de manera profesional, aparte de querer enfocarme en el desarrollo de videojuegos.   * *Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT.*   *¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando?*  *¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT?*  Me gustaría empezar a desarrollar diseños básicos de páginas y aplicaciones web que luego puedan modificarse según los requerimientos de los clientes. Siento que es una buena manera de poner en práctica las habilidades que he aprendido recientemente (Cristóbal) |